**2.2.Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Суурь түвшин** | **Шалгуур үзүүлэлт /хүрэх түвшин, үр дүн/** | | | | **Хариуцагч** |  | |
| **2021 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** |  |  |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музейн барилга | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СоЯ |  |
| 2 | Үндэсний урлагийн их театрын барилга | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь.  Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СоЯ |  |
| 3 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга | Төслийн ажлын явц 90 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СоЯ |  |
| 4 | Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СоЯ |  |
| 5 | Улсын драмын эрдмийн театрын барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СоЯ |  |
| 6 | Төв номын сангийн барилга | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СоЯ |  |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| **Боловсрол** | | | | | | | | | |
| 7 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |  |
| 8 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 92 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | - | БШУЯ |  |
| 9 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | БШУЯ |  |
| 10 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |  |
| 11 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БШУЯ |  |
| **Шинжлэх ухаан, инновац** | | | | | | | | | |
| 12 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БШУЯ |  |
| 13 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн дуусгана. | - | - | - | БШУЯ |  |
| 14 | Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БШУЯ |  |
| **Эрүүл мэнд** | | | | | | | | | |
| 15 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| 16 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| 17 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭМЯ |  |
| 18 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| 19 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ) | Төслийн ажлын явц 65 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| 20 | Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭМЯ |  |
| 21 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| 22 | Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах | Төслийн ажлын явц 100 хувь /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/ | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн үлдэгдэл санхүүжилтээр үргэлжилнэ. | - | - | - | - | ЭМЯ |  |
| **Биеийн тамир, спорт** | | | | | | | | | |
| 23 | Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | - | ЕС |  |
| 24 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | - | - | ЕС |  |
| 25 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | - | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХНХЯ |  |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | | | |
| **Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес** | | | | | | | | | |
| 26 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |  |
| 27 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |  |
| 28 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХНХЯ |  |
| 29 | Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл | Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |  |
| 30 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СаЯ |  |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | | | | | | |
| 31 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл | Төслийн ажлын явц 98 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СаЯ |  |
| 32 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХНХЯ |  |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | | | | | | | | |
| 33 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |  |
| 34 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. |  | - | БХБЯ |  |
| 35 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | - | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| 36 | Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 7 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| 37 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | НЗДТГ |  |
| 38 | Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. |  | - | - | - | БХБЯ |  |
| 39 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |  |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | |
| 40 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Төслийн ажлын явц 10 хувь Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | УУХҮЯ |  |
| 41 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл. | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | УУХҮЯ |  |
| 42 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл | - | Төслийн ТЭЗҮ-ийг дуусгана. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |  |
| 43 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Төслийн санхүүжилт бүрэн хийгдэнэ. | - | - | - | - | УУХҮЯ |  |
| 44 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | - | Хүдрийн ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи нэвтрүүлэх ажил 100 хувь, баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл үргэлжлүүлэх ажил 37 хувь, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажил 100 хувьд хүрнэ. | Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 69 хувьд хүрнэ. | Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил 100 хувьд хүрнэ. | Төслийн хүчин чадалд хүргэнэ. | - | УУХҮЯ |  |
| 45 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ. | Нүүрс, хөрс тээврийн конвейрын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл 50 хувьд хүрнэ. | Технологийн шинэчлэлт хийж дуусган уурхайн олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэнэ. | - | - | УУХҮЯ |  |
| 46 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |  |
| 47 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх | - | Орд газрыг ашиглах чиглэлээр дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай хамтын ажиллагааны хэлцэл хийж, ордын нөөцийг өсгөх хайгуулын ажил хийх, баяжуулалтын технологийг сонгоно. | Ордын ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, ордын төрийн эзэмшлийн хувь, хэмжээний талаарх санал боловсруулна. | Саналаа шийдвэрлүүлнэ. | Бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ. | - | УУХҮЯ |  |
| 48 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | - | Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангана. | Далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |  |
| 49 | Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл | - | Хайгуулын ажил гүйцэтгэх нөөцийг нэмэгдүүлэх, ордын төслийг хүчин чадалд хүргэх нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ. | - | - | - | - | УУХҮЯ |  |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | | | |
| 50 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ХХААХҮЯ |  |
| 51 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХХААХҮЯ |  |
| 52 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |  |
| 53 | Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |  |
| 54 | Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ХХААХҮЯ |  |
| 55 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1  хувь.Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ХХААХҮЯ |  |
| 56 | Экспортыг дэмжих төсөл | Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн.. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ХХААХҮЯ |  |
| 57 | Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |  |
| 58 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | - | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь.Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 8 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |  |
| 59 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХХААХҮЯ |  |
| 60 | Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХХААХҮЯ |  |
| 61 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХХААХҮЯ |  |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | |
| 62 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |  |
| 63 | Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 64 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |  |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | | | |
| 65 | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 66 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 67 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |  |
| 68 | Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 75 хувь.   Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 69 | Эрчим хүчний төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 30 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 70 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |  |
| 71 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь.Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |  |
| 72 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |  |
| 73 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | - | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |  |
| 74 | Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |  |
| 75 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 3 хувь | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 76 | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц | Төслийн ажлын явц 2 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЭХЯ |  |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | | | |
| 77 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 78 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл | - | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 79 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 80 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км автозамын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км автозам | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 81 | Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | - | Төслийн ажлын явц 33 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 66 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 82 | Бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км автозамын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн автозамын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ЗТХЯ |  |
| 83 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төслийн ажлын явц 20 хувь.Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 84 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн автозамын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 85 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | Концессын эргэн төлөлт 50 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 86 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | - | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 87 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 55 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 88 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | Концессын эргэн төлөлт 33 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 66 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 89 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Концессын эргэн төлөлт 20 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 100 хувь. | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 90 | Дархан-Алтанбулагийн автозамаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна | Концессын эргэн төлөлт 35 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 60 хувь. | Концессын эргэн төлөлт 80 хувь.  . | - | ЗТХЯ |  |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | | | |
| 91 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Барилгын ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| 92 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БХБЯ |  |
| 93 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | БХБЯ |  |
| 94 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| 95 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | - | Бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | |
| 96 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |  |
| 97 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |  |
| 98 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. |  | - | - | СаЯ |  |
| 99 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |  |
| 100 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СаЯ |  |
| 101 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | СаЯ |  |
| 102 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХЗДХЯ |  |
| 103 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |  |
| 104 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн  газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ХЗДХЯ |  |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| 105 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |  |
| 106 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | НЗДТГ |  |
| 107 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | - | Төслийн ажлын явц 3 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | БОАЖЯ |  |
| 108 | Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 5 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |  |
| 109 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ЭХЯ |  |
| 110 | Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 35 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | БОАЖЯ |  |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | | | |
| 111 | Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | - | - | ШС |  |
| 112 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийг хэрэгжүүлж дуусна. | - | - | - | - | ШС |  |
| 113 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ШС |  |
| 114 | Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 2 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 50 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |  |
| 115 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж байгаа | Төслийн  ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ ашиглалтад оруулан, ашиглаж буй камеруудыг 100 хувь нэгтгэж, цаашид шинээр холбох камерын холболтыг  эхлүүлнэ. | Олон улс, улсын чанартай автозамын 60 цэгт камерын хяналтын систем суурилуулж, нэгдсэн хяналтын төв байгуулна. | 10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна. | 10-аас доошгүй аймгийн төвд камерын хяналтын төв, ухаалаг платформ бүхий программ хангамж ашиглалтад оруулна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ХЗДХЯ |  |
| 116 | Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 21 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 63 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 98 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |  |
| 117 | Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 26 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 74 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | ХЗДХЯ |  |
| 118 | Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 25 хувьд хүрнэ. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 50 хувьд хүрнэ. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 75 хувьд хүрнэ. | Хил хамгаалах байгууллагын парк шинэчлэлт 100 хувьд хүрнэ. | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн. | ХЗДХЯ |  |
| 119 | Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг  шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх | Төслийн ажлын явц, ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ХЗДХЯ |  |
| 120 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн | Төслийн ажлын явц 10  хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45  хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн, барилгын  ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |  |
| 121 | Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах | Төслийн ажлын явц ТЭЗҮ-ийг  бэлтгэсэн | Төслийн ажлын явц 25 хувь. Бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэн ажлыг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 75 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | ХЗДХЯ |  |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | |
| 122 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл үргэлжилнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 123 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 12 хувь. Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | БХБЯ |  |
| 124 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл | Төслийн ажлын явц 85 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |  |
| 125 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | БХБЯ |  |
| 126 | Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийг эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | БХБЯ |  |
| 127 | Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл | - | - | Төслийн ажлын явц 15 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 45 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ЭХЯ |  |
| 128 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл | - | Төслийн ажлын явц 2 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 4 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 6 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | ЭХЯ |  |
| 129 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төслийн ажлын явц 75 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | ЭХЯ |  |
| 130 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | - | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | ЭХЯ |  |
| 131 | Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл | Төслийн ажлын явц 50 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 132 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 133 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 134 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 135 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км автозамын ажил | Төслийн ажлын явц 30 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | - | ЗТХЯ |  |
| 136 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Төслийн ажлын явц 20 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 45 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |  |
| 137 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | СаЯ |  |
| 138 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | СаЯ |  |
| 139 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | - | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | ШС |  |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | | | |
| 140 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2 | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 55 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |  |
| 141 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/ | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |  |
| 142 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | - | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 10 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 55 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | - | СаЯ |  |
| 143 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозам барих төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 90 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | ЗТХЯ |  |
| 144 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | - | - | - | - | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | БОАЖЯ |  |
| 145 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Төслийн ажлын явц 70 хувь.Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 95 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 97 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | НЗДТГ |  |
| 146 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | - | - | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |  |
| 147 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл | Төслийн ажлын явц 1 хувь.  Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 20 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 60 хувь.  Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл хэрэгжиж дуусна. | УУХҮЯ |  |
| 148 | Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк | Төслийн ажлын явц 1 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 5 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 60 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 80 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | НЗДТГ |  |
| 149 | Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл | Төслийн ажлын явц 10 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 70 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | - | - | НЗДТГ |  |
| 150 | Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил | Төслийн ажлын явц 40 хувь. Төслийг  эхлүүлсэн. | Төслийн ажлын явц 65 хувь. Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. | - | - | - | НЗДТГ |  |

---оОо---