**Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт**

**МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР**

**2.1.Санхүүжилтийн эх үүсвэр шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр** | **Байршил** | **Санхүүжилтийн хугацаа /оноор/** | | **Төсөвт өртөг /сая төг/** | | **Гүйцэтгэл /сая төг/** | | | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | | | **Санхүүжилтийн эх үүсвэр** | **Хариуцагч** |
| **2019 эцэс** | **2020 ХБГ** | | **2021-2025 он** | | **2021 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7=8+9+ 10+11+12** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13=4-5-6-7** | **14** | **15** |
| **НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Байгалийн түүхийн музейн барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 94,460.1 | | - | 26,933.5 | | 67,526.6 | | 33,763.3 | 33,763.3 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 2 | Үндэсний урлагийн их театрын барилга | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 152,520.0 | | - | - | | 152,520.0 | | 50,840.0 | 50,840.0 | 50,840.0 | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 3 | "Чингис хаан" хаад язгууртны музейн барилга | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 53,066.5 | | - | 48,779.7 | | 4,286.8 | | 4,286.8 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 4 | Дуурь, бүжгийн эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 54,607.5 | | - | 2,000.0 | | 52,607.5 | | 26,303.8 | 26,303.8 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 5 | Улсын драмын эрдмийн театрын барилга | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 52,025.0 | | - | 2,000.0 | | 50,025.0 | | 25,012.5 | 25,012.5 | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| 6 | Төв номын сангийн барилга | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 52,409.4 | | - | 2,000.0 | | 50,409.4 | | 50,409.4 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СоЯ |
| **Дүн** | | | | | | **459,088.5** | **-** | | **81,713.2** | | **377,375.3** | **190,615.8** | **135,919.6** | **50,840.0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Боловсрол** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 200 сургууль, 273 цэцэрлэг барих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 996,800.0 | | - | - | | 996,800.0 | | 200,000.0 | 291,800.0 | 250,000.0 | 255,000.0 | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 8 | Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 76,709.9 | | 45,137.8 | 20,554.1 | | 11,018.0 | | 5,509.0 | 5,509.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 9 | Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2018-2023 | | 141,962.5 | | 12,640.8 | 13,000.0 | | 116,321.7 | | 38,773.9 | 38,773.9 | 38,773.9 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 10 | Өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 70,981.2 | | - | - | | 70,981.2 | | 1,924.0 | 5,691.9 | 31,682.7 | 31,682.6 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 3,158.4 | | - | - | | 3,158.4 | | 1,003.3 | 1,000.0 | 1,155.1 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 11 | Инженер технологийн дээд боловсрол төсөл | Улсын хэмжээнд | 2014-2024 | | 199,602.2 | | 73,882.6 | 26,757.7 | | 98,961.9 | | 24,740.5 | 24,740.5 | 24,740.5 | 24,740.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Японы хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,489,214.2** | **131,661.2** | | **60,311.8** | | **1,297,241.2** | **271,950.7** | **367,515.3** | **346,352.2** | **311,423.1** | **-** | **-** |  |  |
| **Шинжлэх ухаан, инновац** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Шинжлэх ухаан, инновацын төвийн кластер | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 94,000.0 | | - | 3,000.0 | | 91,000.0 | | 45,500.0 | 45,500.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | БШУЯ |
| 13 | Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан мэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2009-2022 | | 56,785.0 | | 1,833.3 | 8,000.0 | | 46,951.7 | | 23,475.9 | 23,475.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БШУЯ |
| 14 | Харилцаа холбооны салбарын хүртээмж, чанар, хяналтыг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2025 | | 62,747.4 | | - | - | | 62,747.4 | | 300.0 | 277.5 | 20,723.3 | 20,723.3 | 20,723.3 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗГХЭГ |
| 2,895.2 | | - | - | | 2,895.2 | | 919.7 | 1,000.0 | 325.2 | 325.2 | 325.2 | - | Улсын төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **216,427.6** | **1,833.3** | | **11,000.0** | | **203,594.3** | **70,195.6** | **70,253.4** | **21,048.5** | **21,048.5** | **21,048.5** | **-** |  |  |
| **Эрүүл мэнд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 63,885.5 | | 48,664.1 | 4,493.2 | | 10,728.2 | | 10,728.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 9,883.7 | | - | 7,300.0 | | 2,583.7 | | 2,583.7 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 16 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4 нэмэлт II төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 45,428.0 | | - | 41,320.9 | | 4,107.1 | | 4,107.1 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 17 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл | Улсын хэмжээнд | 2013-2021 | | 76,643.0 | | 55,382.3 | 13,163.5 | | 8,097.2 | | 8,097.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 15,683.9 | | 15,683.9 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 18 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (Дэлхийн банк) | Улсын хэмжээнд | 2015-2021 | | 49,959.7 | | 6,047.8 | 18,603.4 | | 25,308.5 | | 25,308.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 19 | Цахим эрүүл мэнд төсөл (БНХАУ) | Улсын хэмжээнд | 2015-2021 | | 53,803.8 | | 34,411.9 | 48.8 | | 19,343.1 | | 19,343.1 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 20 | Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатны төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | | 227,140.0 | | - | 150.0 | | 226,990.0 | | 56,747.5 | 56,747.5 | 56,747.5 | 56,747.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 21 | Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл: Яаралтай үеийн тусламжийн нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 85,177.5 | | - | 50,980.0 | | 34,197.5 | | 34,197.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭМЯ |
| 22 | Зүрх судасны үндэсний төв байгуулах | Улаанбаатар | 2019-2024 | | 130,000.0 | | - | - | | 130,000.0 | | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ЭМЯ |
| 4,228.4 | | 2,015.4 | 2,213.0 | | - | | - | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Люксембургийн буцалтгүй тусламж/ |
| **Дүн** | | | | | | **761,833.5** | **162,205.4** | | **138,272.8** | | **461,355.3** | **193,612.8** | **89,247.5** | **89,247.5** | **89,247.5** | **-** | **-** |  |  |
| **Биеийн тамир, спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 80,000.0 | | - | 5,000.0 | | 75,000.0 | | 37,500.0 | 37,500.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЕС |
| 24 | Буянт-Ухаа спорт ордны боломж ашиглалтыг нэмэгдүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021 | | 31,727.2 | | - | - | | 31,727.2 | | 31,727.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ЕС |
| 25 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт цогцолбор | Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг | 2021-2024 | | 54,700.0 | | - | - | | 54,700.0 | | 15,000.0 | 25,000.0 | 12,000.0 | 2,700.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **166,427.2** | **-** | | **5,000.0** | | **161,427.2** | **84,227.2** | **62,500.0** | **12,000.0** | **2,700.0** | **-** | **-** |  |  |
| **ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл нэмэлт санхүүжилт | Улсын хэмжээнд | 2021-2022 | | 34,071.0 | | - | - | | 34,071.0 | | 17,035.5 | 17,035.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 27 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадварыг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 66,737.6 | | 27,332.2 | 21,993.8 | | 17,411.6 | | 8,705.8 | 8,705.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 28 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2017-2022 | | 72,382.7 | | 16,283.1 | 51,720.6 | | 4,379.0 | | 2,189.5 | 2,189.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| 29 | Экспортын зээлийн шугам нээх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2013-2022 | | 211,920.0 | | 49,462.8 | 43,300.0 | | 119,157.2 | | 59,578.6 | 59,578.6 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Японы экспортын зээл/ | СаЯ |
| 30 | Зээлийн батлан даалтын системийг бүрдүүлэх замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 170,355.0 | | 103,637.6 | 47,031.7 | | 19,685.7 | | 19,685.7 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| **Дүн** | | | | | | **555,466.3** | **196,715.7** | | **164,046.1** | | **194,704.5** | **107,195.1** | **87,509.4** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Нийгмийн хамгаалал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2021 | | 74,956.2 | | - | 74,780.0 | | 176.2 | | 176.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 32 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2023 | | 70,981.3 | | 1,832.3 | 2,440.7 | | 66,708.3 | | 22,236.1 | 22,236.1 | 22,236.1 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХНХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **145,937.5** | **1,832.3** | | **77,220.7** | | **66,884.5** | **22,412.3** | **22,236.1** | **22,236.1** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Орлогод нийцсэн орон байр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 140,766.6 | | - | 15,000.0 | | 125,766.6 | | 62,883.3 | 62,883.3 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 4,303.8 | | 1,683.8 | 2,620.0 | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 34 | Солонго-1 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 410,271.6 | | - | 100.0 | | 410,171.6 | | 3,000.0 | 20,044.2 | 387,127.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 35 | Солонго-2 орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 347,240.3 | | - | 100.0 | | 347,140.3 | | - | 16,964.8 | 330,175.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 36 | Баянголын амын түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл | Улаанбаатар | 2020-2023 | | 325,662.0 | | - | 100.0 | | 325,562.0 | | 2,000.0 | 15,910.6 | 307,651.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 37 | Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 170,355.0 | | - | - | | 170,355.0 | | 11,002.8 | 10,271.6 | 74,540.3 | 74,540.3 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, энгийн/ | НЗДТГ |
| 2021-2025 | | 56,785.0 | | - | - | | 44,379.4 | | 2,182.4 | 8,877.7 | 11,106.4 | 11,106.4 | 11,106.4 | 12,405.6 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, тусгай/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 269,728.8 | | - | - | | 200,987.7 | | 100.0 | 13,177.9 | 62,569.9 | 62,569.9 | 62,569.9 | 68,741.1 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 141,962.5 | | - | - | | 100,000.0 | | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 41,962.5 | Гадаад зээл, тусламж /Ногоон уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 2021-2026 | | 8,517.8 | | - | - | | 5,000.0 | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 3,517.8 | Гадаад зээл, тусламж /Дэвшилтэт технологийн сангийн буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 38 | Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл | Улаанбаатар | 2019-2021 | | 206,865.6 | | - | - | | 206,865.6 | | 206,865.6 | - | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | БХБЯ |
| 5,817.4 | | 5,817.4 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /"ТОСК" ТӨҮГ/ |
| 39 | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2021 | | 110,950.0 | | - | - | | 110,950.0 | | 50,220.0 | 60,730.0 | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 1,315.1 | | 1,315.1 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **2,200,541.4** | **8,816.3** | | **17,920.0** | | **2,047,178.2** | **359,254.1** | **229,860.1** | **1,194,171.0** | **169,216.7** | **94,676.4** | **126,626.9** |  |  |
| **ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Уул уурхай, хүнд үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Дорноговь | 2016-2023 | | 3,521,780.1 | | 45,676.9 | 211,096.9 | | 3,265,006.3 | | 1,013,262.9 | 1,221,806.3 | 713,444.7 | 316,492.4 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНЭУ-ын EXIM банкны хөнгөлөлттэй зээл/ | УУХҮЯ |
| 250,000.0 | | 119,816.1 | 79,633.1 | | 50,550.8 | | 18,921.8 | 12,545.9 | 19,083.1 | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт |
| 41 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх төсөл. | Орхон | 2021-2022 | | 167,371.0 | | - | - | | 167,371.0 | | 83,685.5 | 83,685.5 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | УУХҮЯ |
| 42 | Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэрт өргөтгөл, шинэчлэл, ил уурхайд мөчлөгт урсгалт тээврийн технологи, эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэрийг байгуулах төсөл | Орхон | 2020-2025 | | 1,495,194.6 | | - | 258,920.5 | | 1,236,274.2 | | 369,317.3 | 424,800.3 | 415,410.9 | 26,745.6 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | УУХҮЯ |
| 43 | Цагаансуваргын зэс, молибденийн ордыг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2020-2022 | | 3,422,871.8 | | - | 1,209,244.0 | | 2,213,627.8 | | - | 2,213,627.8 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /МАК ХХК/ | УУХҮЯ |
| 44 | Эрдэнэт үйлдвэрт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл | Орхон | 2021-2025 | | 1,628,400.0 | | - | - | | 1,628,400.0 | | 123,446.0 | 690,754.0 | 488,520.0 | 205,680.0 | 120,000.0 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 45 | Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордод технологийн шинэчлэл хийж, олборлолтыг төслийн хүчин чадалд хүргэх, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах төсөл | Өмнөговь | 2020-2024 | | 2,983,717.2 | | - | 75,684.4 | | 2,908,032.7 | | 772,590.5 | 785,126.6 | 1,020,405.5 | 329,910.2 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 46 | Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах төсөл | Улаанбаатар | 2020-2025 | | 156,158.7 | | - | - | | 156,158.7 | | 6,702.9 | 35,506.9 | 37,983.0 | 37,983.0 | 37,983.0 | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 47 | Асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад шаардлагатай туршилт, судалгаа хийх, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх | Баян-Өлгий | 2022-2024 | | 63,195.0 | | - | 1,595.0 | | 61,600.0 | | 1,484.5 | 1,500.0 | 57,615.5 | 1,000.0 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Монгол ХХК/ | УУХҮЯ |
| 48 | Зүүн цагаан дэлийн жоншны далд уурхайг ашиглалтад оруулах төсөл | Дорноговь | 2021 | | 39,500.0 | | - | - | | 39,500.0 | | 39,500.0 | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | УУХҮЯ |
| 49 | Салхитын мөнгөний ордыг төслийн хүчин чадалд хүргэж ашиглах төсөл | Дундговь | 2021 | | 46,199.9 | | - | - | | 46,199.9 | | 46,199.9 | - | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс силвер ХХК/ | УУХҮЯ |
| **Дүн** | | | | | | **13,774,388.3** | **165,493.0** | | **1,882,373.8** | | **11,726,521.5** | **2,428,911.4** | **5,469,353.3** | **2,752,462.6** | **917,811.2** | **157,983.0** | **-** |  |  |
| **Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 141,962.5 | | 93,079.8 | 11,877.7 | | 37,005.0 | | 37,005.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 51 | Биокомбинат үйлдвэрийн өргөтгөл, шинэчлэл төсөл | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 161,789.0 | | - | 1,000.0 | | 160,789.0 | | 80,394.5 | 80,394.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНУУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 52 | Мал аж ахуйн салбарын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 85,757.6 | | - | 6,004.6 | | 79,753.0 | | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | 15,950.6 | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 53 | Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2026 | | 113,570.0 | | - | 214.7 | | 94,462.8 | | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | 18,892.6 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 54 | Сүү, сүүний ферм байгуулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021 | | 97,579.2 | | - | - | | 97,579.2 | | 97,579.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 55 | Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих техникийн шинэчлэл хийх төсөл | Архангай, Сүхбаатар, Баянхонгор, Ховд, Дундговь | 2021-2025 | | 210,388.4 | | - | - | | 210,388.4 | | 200.0 | 277.4 | 68,365.8 | 68,365.8 | 73,179.4 | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 10,264.8 | | - | - | | 10,264.8 | | 500.0 | 500.0 | 3,088.3 | 3,088.3 | 3,088.3 | - | Улсын төсөв |
| 56 | Экспортыг дэмжих төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2022 | | 56,253.9 | | 6,869.6 | 9,776.6 | | 39,607.7 | | 19,803.8 | 19,803.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 57 | Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй мал аж ахуй төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2026 | | 85,260.0 | | - | - | | 71,050.0 | | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | 14,210.0 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 58 | Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих бизнес инкубацийн төсөл | Улсын хэмжээнд | 2022-2027 | | 141,962.5 | | - | - | | 9,474.0 | | - | 2,368.5 | 2,368.5 | 2,368.5 | 2,368.5 | 132,488.5 | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ХХААХҮЯ |
| 59 | Дөрвөн улирлын хүлэмж | Улсын хэмжээнд | 2018-2024 | | 101,000.0 | | 6,745.4 | - | | 94,254.6 | | 23,563.7 | 23,563.7 | 23,563.7 | 23,563.7 | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | ХХААХҮЯ |
| 60 | Эрүүл малын тусгаарласан аж ахуй бүхий махны үйлдвэр байгуулах | Улсын хэмжээнд | 2021-2027 | | 169,000.0 | | - | - | | 75,000.0 | | 5,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 94,000.0 | Шууд хөрөнгө оруулалт | ХХААХҮЯ |
| 61 | Газар тариалангийн техникийн шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2023 | | 34,104.0 | | - | - | | 34,104.0 | | 11,368.0 | 11,368.0 | 11,368.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ОХУ-ын Внеш-эконом банкны зээл/ | ХХААХҮЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,408,891.9** | **106,694.8** | | **28,873.6** | | **1,013,732.5** | **324,467.3** | **197,329.1** | **177,807.4** | **166,439.4** | **147,689.3** | **259,591.1** |  |  |
| **Аялал жуулчлал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл-1 | Хэнтий, Хөвсгөл | 2019-2025 | | 107,891.5 | | 777.9 | 2,021.3 | | 105,092.3 | | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.5 | 21,018.3 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 63 | Чингис хот-Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай автозамын үргэлжлэл, 50 км | Хэнтий | 2020-2022 | | 45,000.0 | | - | 5,000.0 | | 40,000.0 | | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 64 | Аялал жуулчлалын гол чиглэлийн автозам дагуух үйлчилгээний цогцолбор | Хэд хэдэн аймагт | 2021-2025 | | 84,000.0 | | - | - | | 84,000.0 | | 12,000.0 | 12,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 24,000.0 | - | Шууд хөрөнгө оруулалт | БОАЖЯ |
| **Дүн** | | | | | | **236,891.5** | **777.9** | | **7,021.3** | | **229,092.3** | **53,018.5** | **53,018.5** | **39,018.5** | **39,018.5** | **45,018.3** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Эрчим хүч** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-4 турбогенераторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 246,450.0 | | 163,005.9 | - | | 83,444.1 | | 58,799.1 | 24,645.0 | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт | ЭХЯ |
| 66 | Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг 50 МВт-аар өргөтгөх | Дорнод | 2020-2022 | | 162,000.0 | | - | - | | 162,000.0 | | 64,800.0 | 97,200.0 | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт | ЭХЯ |
| 52,000.0 | | - | 10,000.0 | | 42,000.0 | | 21,000.0 | 21,000.0 | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 67 | Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц барих төсөл, 90МВт | Ховд | 2018-2024 | | 819,123.6 | | - | 10.0 | | 819,113.6 | | 204,780.9 | 204,780.9 | 204,780.9 | 204,770.9 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 34,560.0 | | 724.8 | - | | 33,835.2 | | 4,020.2 | 5,000.0 | 12,407.5 | 12,407.5 | - | - | Улсын төсөв |
| 68 | Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл | Орхон | 2018-2021 | | 139,719.5 | | 75,087.6 | 27,819.4 | | 36,812.5 | | 36,812.5 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 7,035.1 | | 3,786.9 | 1,502.2 | | 1,746.0 | | 1,746.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 69 | Эрчим хүчний төсөл-2 | Архангай, Булган, Говьсүмбэр, Дорноговь, Завхан, Нийслэл | 2017-2022 | | 120,768.8 | | 15,774.0 | 15,000.0 | | 89,994.8 | | 44,997.4 | 44,997.4 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 35,206.7 | | - | 11,222.4 | | 23,984.3 | | 11,992.2 | 11,992.2 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| 70 | Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл | Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Говьсүмбэр, Дархан-Уул | 2020-2023 | | 66,516.6 | | - | 1,054.2 | | 65,462.4 | | 21,820.8 | 21,820.8 | 21,820.8 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 71 | Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том хэмжээний хуримтлуурын төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 283,925.0 | | - | - | | 283,925.0 | | 70,980.0 | 70,980.0 | 70,980.0 | 70,985.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 72 | Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 117,621.8 | | - | - | | 117,621.8 | | 500.0 | 5,687.3 | 111,434.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 73 | Улаанбаатарын төвийн дулаан хангамжийн төсөл | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 14,196.3 | | - | - | | 14,196.3 | | - | 7,098.2 | 7,098.2 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны буцалтгүй тусламж/ | ЭХЯ |
| 28,392.5 | | - | - | | 28,392.5 | | - | 14,196.3 | 14,196.3 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 74 | Багануурын дулааны цахилгаан станц төсөл | Улаанбаатар | 2015-2024 | | 2,494,934.6 | | 312,000.0 | - | | 2,182,934.6 | | 109,146.7 | 218,293.5 | 927,747.2 | 927,747.2 | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 75 | Оюутолгой-Цагаансуварга чиглэлийн 220 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь, Дорноговь | 2020-2022 | | 91,423.9 | | - | 2,500.0 | | 88,923.9 | | 44,450.0 | 44,473.9 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 76 | Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц | Өмнөговь | 2013-2023 | | 2,092,527.3 | | - | - | | 2,092,527.3 | | 358,197.3 | 1,151,348.4 | 582,981.6 | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ЭХЯ |
| 40,522.8 | | 40,522.8 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Хөгжлийн банкны санхүүжилт |
| **Дүн** | | | | | | **6,846,924.5** | **610,902.0** | | **69,108.2** | | **6,166,914.3** | **1,054,043.1** | **1,943,513.8** | **1,953,446.9** | **1,215,910.6** | **-** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Зам, тээвэр** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын төсөл | Өмнөговь, Дорноговь | 2019-2023 | | 3,008,276.6 | | 199,300.0 | - | | 2,808,976.6 | | 936,325.5 | 936,325.5 | 936,325.5 | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 78 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр замын төсөл | Өмнөговь | 2021-2022 | | 950,688.3 | | - | - | | 950,688.3 | | 475,344.2 | 475,344.2 | - | - | - | - | Шууд хөрөнгө оруулалт /Эрдэнэс Тавантолгой ХК/ | ЗТХЯ |
| 79 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай автозам | Өмнөговь | 2019-2022 | | 1,171,474.6 | | 40,000.0 | - | | 1,131,474.6 | | 565,737.3 | 565,737.3 | - | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЗТХЯ |
| 80 | Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км авто зам | Өмнөговь | 2020-2023 | | 732,526.5 | | - | - | | 732,526.5 | | 250,000.0 | 250,000.0 | 232,526.5 | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 81 | Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км автозам | Өмнөговь | 2020-2023 | | 1,422,464.3 | | - | - | | 1,422,464.3 | | 474,154.8 | 474,154.8 | 474,154.8 | - | - | - | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | УУХҮЯ |
| 82 | Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-3 - Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын шинэчлэл, Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын засвар арчлалт, Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 58 км замын их засварын ажил/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай | 2019-2025 | | 336,451.1 | | 52,771.9 | 89,047.2 | | 194,632.1 | | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | 38,926.4 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 6,500.0 | | 6,500.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 83 | Улаанбаатар-Дарханы замд нэмэлт 2 эгнээ зам барих | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул | 2019-2023 | | 397,495.0 | | - | 68,875.0 | | 328,620.0 | | 109,540.0 | 109,540.0 | 109,540.0 |  |  | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 84 | Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн автозамыг хөгжүүлэх 2 дахь шатны төсөл /Азийн авто замын сүлжээний AH-4 - Ховд-Өлгий-Улаанбайшинт чиглэлийн 189.7 км автозам/ | Ховд, Баян-Өлгий | 2014-2023 | | 354,906.2 | | 236,979.9 | 11,608.3 | | 106,318.0 | | 53,159.0 | 53,159.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 46,460.0 | | 34,304.6 | - | | 12,155.4 | | 500.0 | 3,000.0 | 8,655.4 | - | - | - | Улсын төсөв |
| 85 | Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон авто замын “Шар тээг”-ийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Өмнөговь | 2022-2023 | | 101,992.4 | | - | - | | 101,992.4 | | - | 50,996.2 | 50,996.2 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 86 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай авто зам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл | 2022-2023 | | 192,804.9 | | - | - | | 192,804.9 | | - | 115,682.9 | 77,122.0 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 87 | Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Увс | 2020-2021 | | 245,595.1 | | - | 130,000.0 | | 115,595.1 | | 115,595.1 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 88 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Баянхонгор, Говь-Алтай | 2021-2023 | | 218,518.6 | | - | - | | 218,518.6 | | 72,839.5 | 72,839.5 | 72,839.5 | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 89 | Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Завхан | 2020-2022 | | 269,075.4 | | - | 62,866.6 | | 206,208.8 | | 103,104.4 | 103,104.4 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 90 | Дархан-Алтанбулагийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км хатуу хучилттай автозам төсөл /Концессын эргэн төлөлт/ | Сэлэнгэ | 2022-2025 | | 241,701.8 | | - | - | | 241,701.8 | | - | 85,011.0 | 55,228.8 | 52,230.3 | 49,231.8 | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **9,696,930.8** | **529,856.4** | | **362,397.1** | | **8,764,677.4** | **3,195,226.2** | **3,333,821.1** | **2,056,315.1** | **91,156.7** | **88,158.2** | **-** |  |  |
| **Дэд бүтэц: Барилга, хот байгуулалт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж | Улаанбаатар | 2019-2023 | | 708,604.7 | | - | 209,775.2 | | 498,829.5 | | 166,276.5 | 166,276.5 | 166,276.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 34,860.3 | | 498.3 | 10,919.0 | | 23,443.0 | | 11,721.5 | 11,721.5 | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 92 | Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2025 | | 993,737.5 | | - | - | | 993,737.5 | | 156,556.3 | 122,854.3 | 255,362.1 | 242,613.9 | 216,350.9 | - | Гадаад зээл, тусламж /АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 317,314.6 | | - | - | | 317,314.6 | | 42,219.6 | 45,853.9 | 89,095.7 | 82,423.4 | 57,722.0 | - | Улсын төсөв |
| 93 | Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл | Дархан-Уул | 2016-2021 | | 51,059.4 | | 20,111.1 | 18,910.4 | | 12,038.0 | | 12,038.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 94 | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 567,280.0 | | - | - | | 567,280.0 | | 700.0 | 391.0 | 566,189.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БХБЯ |
| 95 | Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ | Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Улаанбаатар | 2021-2022 | | 39,031.7 | | - | - | | 39,031.7 | | 19,515.8 | 19,515.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| **Дүн** | | | | | | **2,711,888.2** | **20,609.4** | | **239,604.6** | | **2,451,674.2** | **409,027.7** | **366,613.0** | **1,076,923.3** | **325,037.3** | **274,072.9** | **-** |  |  |
| **ТАВ. ЗАСАГЛАЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ, бэлэн байдлыг хангах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2023 | | 66,438.5 | | - | 43,725.0 | | 22,713.5 | | 7,571.2 | 7,571.2 | 7,571.2 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 97 | Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл | Улсын хэмжээнд | 2015-2022 | | 56,785.0 | | 18,059.6 | 10,106.4 | | 28,619.0 | | 14,309.5 | 14,309.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 98 | Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих төсөл-2 | Улсын хэмжээнд | 2017-2022 | | 32,257.5 | | 10,076.8 | 4,500.0 | | 17,680.7 | | 8,840.3 | 8,840.3 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 99 | Төсвийн санхүүгийн удирдлагын ил тод, үр ашигтай байдал төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2022 | | 70,981.3 | | 5,317.8 | 25,046.5 | | 40,616.9 | | 20,308.5 | 20,308.5 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 100 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын шуурхай удирдлагын төв, хяналт, шалгалтын тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 114,143.9 | | 26,914.9 | 49,776.0 | | 37,453.0 | | 37,453.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 101 | Гаалийн шинэчлэл-Гаалийн ерөнхий газар, газар, хороодын лабораторийн тоног төхөөрөмж | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 38,310.0 | | 14,300.0 | 14,010.0 | | 10,000.0 | | 10,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | СаЯ |
| 102 | Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хангалт төсөл | Улаанбаатар | 2020-2022 | | 53,945.8 | | - | 10.0 | | 53,935.8 | | 5,156.9 | 15,813.5 | 32,965.4 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 103 | Нэг иргэн-Нэг бүртгэл хөтөлбөр | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 42,563.0 | | - | 3,720.0 | | 38,843.0 | | 5,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 3,843.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 104 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн  газар, хэлтсийн архив, үйлчилгээний байр, тохижилт, техник хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт | Улсын хэмжээнд | 2019-2025 | | 22,816.0 | | - | - | | 22,816.0 | | 11,408.0 | 11,408.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын буцалтгүй тусламж/ | ХЗДХЯ |
| 55,168.5 | | 6,496.9 | - | | 48,671.6 | | 7,500.0 | 10,002.0 | 12,944.0 | 7,481.6 | 10,744.0 | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **553,409.4** | **81,166.0** | | **150,893.9** | | **321,349.4** | **127,547.3** | **98,252.9** | **73,480.6** | **11,324.6** | **10,744.0** | **-** |  |  |
| **ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 2 дугаар үе шатны төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2024 | | 63,426.4 | | - | 7,040.4 | | 56,386.0 | | 14,096.5 | 14,096.5 | 14,096.5 | 14,096.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ХБНГУ-ын буцалтгүй тусламж/ | БОАЖЯ |
| 106 | Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл | Улаанбаатар | 2020-2021 | | 41,737.0 | | - | 920.0 | | 40,817.0 | | 40,817.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны зээл, тусламж/ | НЗДТГ |
| 107 | Байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадавхыг сайжруулах | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 42,562.0 | | - | - | | 42,562.0 | | 1,290.0 | 10,123.0 | 13,545.0 | 17,604.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БОАЖЯ |
| 108 | Туул, Сэлбэ голын урсцыг нэмэгдүүлж, орчныг сайжруулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 170,355.0 | | - | - | | 170,355.0 | | 200.0 | 277.4 | 84,938.8 | 84,938.8 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 7,896.0 | | - | - | | 7,896.0 | | 500.0 | 6,404.0 | 461.0 | 531.0 | - | - | Улсын төсөв |
| 109 | Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл | Говь-Алтай, Завхан, Хөвсгөл | 2019-2023 | | 113,569.9 | | 943.3 | 1,642.5 | | 110,984.1 | | 36,994.7 | 36,994.7 | 36,994.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 2019-2024 | | 58,488.7 | | 412.1 | 23,118.6 | | 34,958.0 | | 8,739.5 | 8,739.5 | 8,739.5 | 8,739.5 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны буцалтгүй тусламж/ |
| 110 | Байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан болон хийн хөдөлгүүр хосолсон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл | Улаанбаатар | 2021-2030 | | 638,759.1 | | - | - | | 244,857.7 | | 31,938.0 | 53,229.9 | 53,229.9 | 53,229.9 | 53,229.9 | 393,901.4 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | БОАЖЯ |
| **Дүн** | | | | | | **1,136,794.1** | **1,355.4** | | **32,721.5** | | **708,815.7** | **134,575.6** | **129,865.0** | **212,005.4** | **179,139.7** | **53,229.9** | **393,901.4** |  |  |
| **ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Гал түймэртэй тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2019-2021 | | 42,653.7 | | - | 17,994.5 | | 24,659.2 | | 24,659.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Беларусийн хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 7,200.0 | | 7,200.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 112 | Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл | Улсын хэмжээнд | 2016-2021 | | 42,072.4 | | 5,563.4 | 4,349.2 | | 32,159.8 | | 32,159.8 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 113 | Онцгой байдлын газарт агаараас аврах ажиллагаа явуулах, нисдэг тэрэг, гал унтраах тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 188,620.6 | | - | - | | 188,620.6 | | 47,151.1 | 47,151.1 | 47,151.1 | 47,167.3 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| 114 | Улаанбаатaр хот, аймгийн төвийн гудамж талбайг камержуулах төсөл | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 82,908.0 | | - | - | | 82,908.0 | | 20,727.0 | 20,727.0 | 20,727.0 | 20,727.0 | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | ХЗДХЯ |
| 3,948.0 | | - | 2,050.0 | | 1,898.0 | | 1,898.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 115 | Дэвшилтэт технологи бүхий камержуулалтын нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх | Улсын хэмжээнд | 2019-2025 | | 106,300.2 | | 2,021.6 | 741.1 | | 103,537.5 | | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | 20,707.5 | - | Гадаад зээл, тусламж /хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 116 | Цагдаагийн байгууллагын хэт богино долгионы радио холбооны шинэчлэл хийх | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 70,849.0 | | - | 137.0 | | 70,712.0 | | 15,000.0 | 30,000.0 | 25,000.0 | 712.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 117 | Цагдаагийн байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2021-2024 | | 39,795.8 | | - | 1,375.8 | | 38,420.0 | | 10,000.0 | 18,420.0 | 10,000.0 | - | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 118 | Хил хамгаалах байгууллагын авто парк шинэчлэл | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 42,110.0 | | - | 7,150.0 | | 34,960.0 | | 8,740.0 | 8,740.0 | 8,740.0 | 8,740.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 119 | Хилийн боомтуудыг “Дохиолол, хяналт, хамгаалалтын нэгдсэн систем”-ээр төхөөрөмжилж, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгслийг  шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд "Ухаалаг цахим" технологийг нэвтрүүлж, шалгалтын техник, хэрэгслээр хангах, цэргийн холбооны техник хэрэгсэл, хүн нэг бүрийн тусгай хэрэгслийг шинэчлэх | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 40,800.0 | | - | - | | 40,800.0 | | 10,200.0 | 20,400.0 | 5,200.0 | 5,000.0 | - | - | Улсын төсөв | ХЗДХЯ |
| 120 | Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл | Улсын хэмжээнд | 2020-2023 | | 44,436.8 | | - | - | | 44,436.8 | | 4,436.8 | 20,000.0 | 20,000.0 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| 121 | Ял шийтгэгдсэн хүнийг нийгэмшүүлэх, суллагдахад бэлтгэх, хорихоос бусад төрлийн ял эдлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах | Улсын хэмжээнд | 2020-2025 | | 32,800.0 | | - | - | | 32,800.0 | | 8,200.0 | 8,200.0 | 8,200.0 | 8,200.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /хөнгөлөлттэй зээл/ | ХЗДХЯ |
| **Дүн** | | | | | | **744,494.5** | **14,785.0** | | **33,797.6** | | **695,911.9** | **203,879.4** | **194,345.6** | **165,725.6** | **111,253.8** | **20,707.5** | **-** |  |  |
| **НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл | Сүхбаатар, Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Төв | 2019-2022 | | 417,600.1 | | 5,029.6 | 88,986.5 | | 323,584.0 | | 161,792.0 | 161,792.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 123 | Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл | Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорнод, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ | 2021-2022 | | 56,921.2 | | - | - | | 56,921.2 | | 1,000.0 | 5,791.5 | 50,129.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНПУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 124 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл | Архангай, Дорноговь, Өмнөговь, Өвөрхангай | 2016-2022 | | 42,166.8 | | 25,508.5 | 9,360.9 | | 7,297.4 | | 3,648.7 | 3,648.7 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 125 | Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Булган, Дундговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий, | 2018-2022 | | 56,785.0 | | 12,835.4 | 20,035.2 | | 23,914.4 | | 11,957.2 | 11,957.2 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 126 | Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл | Говь-Алтай | 2018-2021 | | 45,537.0 | | 30,015.2 | 10,500.0 | | 5,021.8 | | 5,021.8 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /Австрийн хөнгөлөлттэй зээл/ | БХБЯ |
| 127 | Увс аймгийн цахилгаан станц, цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл | Увс | 2022-2026 | | 340,142.2 | | - | - | | 200,000.0 | | - | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 140,142.2 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 128 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутаг Тэвшийн говийн цахилгаан станц төсөл | Дундговь | 2022-2030 | | 3,123,175.0 | | - | - | | 200,000.0 | | - | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 2,923,175.0 | Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл | ЭХЯ |
| 129 | Чойр дэд станцын өргөтгөл, шинэчлэл /Концессын эргэн төлөлт/ | Говьсүмбэр | 2019-2022 | | 90,288.2 | | 37,150.5 | 30,516.5 | | 22,621.2 | | 14,100.3 | 8,520.9 | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЭХЯ |
| 130 | Чойр-Сайншандын 230 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл | Говьсүмбэр, Дорноговь | 2021-2025 | | 160,701.6 | | - | - | | 160,701.6 | | 10,000.0 | 30,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,701.6 | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕСБХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ЭХЯ |
| 131 | Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл | Завхан | 2019-2021 | | 57,068.9 | | 24,200.3 | 3,281.4 | | 29,587.2 | | 29,587.2 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | ЗТХЯ |
| 132 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай 60 км автозам | Төв | 2019-2021 | | 48,000.0 | | 5,000.0 | 26,000.0 | | 17,000.0 | | 17,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 133 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай автозам | Дорноговь. Хэнтий | 2019-2021 | | 49,368.2 | | 5,000.0 | 22,368.2 | | 22,000.0 | | 22,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 134 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай автозам | Дархан-Уул | 2019-2021 | | 41,600.0 | | 6,316.5 | 7,000.0 | | 28,283.5 | | 28,283.5 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 135 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, 63 км авто замын ажил | Архангай | 2019-2021 | | 69,000.0 | | 5,000.0 | 16,000.0 | | 48,000.0 | | 48,000.0 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв | ЗТХЯ |
| 136 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл | Дорноговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ | 2017-2023 | | 76,292.8 | | 8,132.1 | 4,523.0 | | 63,637.7 | | 21,212.6 | 21,212.6 | 21,212.6 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 137 | Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэмэлт санхүүжилт | Хилийн боомтууд | 2020-2023 | | 76,659.8 | |  | 5,843.0 | | 70,816.8 | | 23,605.6 | 23,605.6 | 23,605.6 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 138 | Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл | Хилийн боомтууд | 2020-2022 | | 141,414.8 | | - | 15,000.0 | | 126,414.8 | | 60,000.0 | 66,414.8 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын буцалтгүй тусламж/ | СаЯ |
| 139 | Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх төсөл | Чөлөөт бүсүүд | 2021-2025 | | 85,177.5 | | - | - | | 85,177.5 | | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | 17,035.5 | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | ШС |
| **Дүн** | | | | | | **4,977,899.0** | **164,188.1** | | **259,414.7** | | **1,490,979.1** | **474,244.3** | **449,978.8** | **251,983.4** | **157,035.5** | **157,737.1** | **3,063,317.2** |  |  |
| **ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл-2 | Улаанбаатар | 2019-2022 | | 84,971.0 | | 12,534.8 | 12,806.2 | | 59,630.0 | | 29,815.0 | 29,815.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 105,336.1 | | - | 11,468.3 | | 93,867.8 | | 46,933.9 | 46,933.9 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 162,632.0 | | - | - | | 162,632.0 | | 81,316.0 | 81,316.0 | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ЕХОБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ |
| 141 | Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр /5 дэд төвийг байгуулах/ | Улаанбаатар | 2014-2023 | | 234,123.3 | | 139,227.8 | - | | 94,895.5 | | 31,631.8 | 31,631.8 | 31,631.8 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж/ | НЗДТГ |
| 53,778.5 | | 53,778.5 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 142 | Нүхэн гарц төсөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | Улаанбаатар | 2021-2024 | | 113,570.0 | | - | - | | 113,570.0 | | 227.8 | 5,548.6 | 52,597.6 | 55,196.0 | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | СаЯ |
| 5,264.0 | | - | - | | 5,264.0 | | 500.0 | 3,936.0 | 414.0 | 414.0 | - | - | Улсын төсөв |
| 143 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төсөл | Улаанбаатар | 2019-2023 | | 98,551.6 | | 59,517.0 | 8,040.1 | | 30,994.5 | | 10,331.5 | 10,331.5 | 10,331.5 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 8,973.1 | | 7,060.6 | - | | 1,912.5 | | 1,912.5 | - | - | - | - | - | Улсын төсөв |
| 144 | Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл-2 | Улаанбаатар | 2021 | | 34,071.0 | | - | - | | 34,071.0 | | 34,071.0 | - | - | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /ДБ-ны хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 145 | Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл | Улаанбаатар | 2016-2023 | | 120,327.5 | | 79,695.7 | 1,743.4 | | 38,888.4 | | 32,000.0 | 5,878.7 | 1,009.7 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 146 | Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээвэр нэвтрүүлэх | Улаанбаатар | 2021-2023 | | 197,435.2 | | - | - | | 197,435.2 | | 303.0 | 98,566.1 | 98,566.1 | - | - | - | Гадаад зээл, тусламж /БНФУ-ын хөнгөлөлттэй зээл/ | НЗДТГ |
| 147 | Багануур үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг өргөтгөх төсөл | Улаанбаатар | 2019-2025 | | 161,158.2 | | - | - | | 161,158.2 | | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | 32,231.6 | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | УУХҮЯ |
| 1,154.0 | | 1,154.0 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 148 | Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк | Улаанбаатар | 2019-2025 | | 34,917.4 | | - | - | | 34,917.4 | | - | 12,350.4 | 7,522.3 | 7,522.3 | 7,522.3 | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 2,768.6 | | 145.0 | - | | 2,623.6 | | 1,614.6 | - | 336.3 | 336.3 | 336.3 | - | Нийслэлийн төсөв |
| 149 | Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтэц байгуулах төсөл | Улаанбаатар | 2014-2023 | | 133,635.6 | | - | - | | 133,635.6 | | 62,622.0 | 41,013.6 | 30,000.0 | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 18,675.1 | | 18,675.1 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| 150 | Туул-1 коллектор болон ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил | Улаанбаатар | 2007-2022 | | 21,805.9 | | - | - | | 21,805.9 | | 9,163.5 | 12,642.4 | - | - | - | - | Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй | НЗДТГ |
| 14,072.4 | | 14,072.4 | - | | - | | - | - | - | - | - | - | Нийслэлийн төсөв |
| **Дүн** | | | | | | **1,607,220.5** | **385,860.9** | | **34,058.0** | | **1,187,301.6** | **374,674.3** | **412,195.7** | **264,641.0** | **95,700.3** | **40,090.3** | **-** |  |  |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | | | **49,690,668.8** | **2,584,753.1** | | **3,655,748.8** | | **39,566,730.5** | **10,079,078.6** | **13,713,328.2** | **10,759,705.0** | **3,903,463.3** | **1,111,155.4** | **3,843,436.6** |  | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН** | | | | **Төслийн тоо /эх үүсвэрээр/** | | **Төсөвт өртөг /сая төг/** | **Гүйцэтгэл /сая төг/** | | | | **Санхүүжилтийн хуваарь /сая төг/** | | | | | | | **Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтэд эх үүсвэрийн эзлэх хувь** | |
| **2019 оны эцэс** | | **2020 оны ХБГ** | | **2021-2025** | **2021 он** | **2022 он** | **2023 он** | **2024 он** | **2025 он** | **Шилжих** | **Нийт** | **2021-2025** |
| **150** | | **49,690,668.9** | **2,624,753.1** | | **3,655,748.8** | | **39,566,730.5** | **10,079,078.6** | **13,713,328.2** | **10,759,705.0** | **3,903,463.3** | **1,111,155.4** | **3,843,436.6** | **100.0%** | **79.6%** |
| **100.0%** | **5.3%** | | **7.4%** | | **79.6%** | **20.3%** | **27.6%** | **21.7%** | **7.9%** | **2.2%** | **7.7%** |
| **Үүнээс:** | **Улсын төсөв** | | | 29 | | 3,722,828.7 | 99,681.9 | | 468,133.3 | | 3,155,013.5 | 1,055,381.6 | 1,098,908.3 | 625,966.5 | 325,525.3 | 49,231.8 | - | 7.5% | 6.3% |
| **Гадаад зээл, тусламж** | | | 70 | | 9,138,066.6 | 749,460.8 | | 871,686.1 | | 7,224,701.8 | 1,896,207.7 | 1,717,287.3 | 2,795,265.8 | 570,380.1 | 245,560.9 | 292,218.0 | 18.4% | 14.5% |
| **Гадаад зээл, тусламжийн холимог эх үүсвэртэй /гадаад зээл, тусламж ба улсын төсөв, гадаад зээл, тусламж ба Хөгжлийн банк/** | | | 19 | | 9,063,004.3 | 970,841.9 | | 710,022.6 | | 7,382,139.9 | 1,926,913.9 | 2,037,094.2 | 1,826,691.4 | 1,170,381.1 | 421,059.5 | - | 18.2% | 14.9% |
| **Концесс, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл** | | | 8 | | 10,079,634.9 | 352,000.0 | | - | | 6,270,416.3 | 2,544,493.5 | 1,696,922.4 | 1,825,641.3 | 1,118,960.1 | 191,212.9 | 3,457,218.6 | 20.3% | 12.6% |
| **Хөгжлийн банкны санхүүжилт /Хөгжлийн банк, хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба хувийн хэвшил, Хөгжлийн банк ба улсын төсөв, шууд хөрөнгө оруулалт/** | | | 15 | | 14,619,864.4 | 369,051.3 | | 1,601,643.8 | | 12,555,169.3 | 1,880,042,4 | 5,799,572.5 | 2,979,841.0 | 624,899.5 | 164,000.0 | 94,000.0 | 29.4% | 25.3% |
| **Эх үүсвэр хэсэгчлэн шийдвэрлэгдсэн** | | | 9 | | 3,067,269.8 | 83,717.2 | | 4,263.0 | | 2,979,289.6 | 776,039.6 | 1,363,543.4 | 706,298.9 | 93,317.3 | 40,090.3 | - | 6.2% | 6.0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---оОо---